科研项目《四川高原山区高速化公路通行效率提升关键技术研究》

外部协作单位采购询价函

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2023年9月

外部供应采购询价函

各供应商：

根据相关法律法规及《科技项目管理办法》规定, 四川高原山区高速化公路通行效率提升关键技术研究科研项目需采购外部协作单位，现进行询价采购，有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称

四川高原山区高速化公路通行效率提升关键技术研究项目试验技术服务采购。

（二）采购内容及限价：

本项目科研工作中的模型试验-驾驶模拟试验、交通仿真模型-VISSIM仿真模型、现场实测数据的分析处理及成果分析总结，研究期限内为甲方提供必要的技术支持，具体分项、数量及限价详见下表：

| 序号 | 项目 |  | 数目/规格 | 单价限价（万元） | 小计限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶模拟试验 | 以具备通行效率提升的潜在路段为研究对象，提取道路沿线的运行速度，车辆加速度、轨迹、视距，驾驶人注视点位、注视时间等指标，同时以问卷调研的方式，统计驾驶人对标志标线设置的视认情况。费用包括试验设备及场地使用费、试验材料与测试元器件购置费、人工费等 | 10/组 | 1 | 10 |
| 2 | 交通仿真试验 | 通过交通仿真分析，收集车辆位置、类型、速度、车头时距、时间间隔等交通数据，构建VISSIM仿真模型，选用Wiedemann99跟车模型并进行相应参数标定。费用包括试验设备及场地使用费、试验材料与测试元器件购置费、数据监测与采集系统、人工费等 | 20/组 | 1 | 20 |
| 3 | 现场测试-获取实测数据 | 在车辆上装载仿真平台，进行实际驾驶试验，对VISSIM仿真模型中的相关参数进行标定，从而使仿真结果与实际更加贴合。费用包括设施设备费、车辆使用费、人工费等 | 1/次 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 40 |

二、商务要求

（一）资质要求：独立法人，有效营业执照（或事业单位法人证书）。

（二）业绩要求：近3年（自2020年1月1日，以通过结题验收时间为准）以来，至少完成过一项公路相关科研项目。

（三）人员要求：参与人员不少于5人，其中：项目负责人须具有高级及以上技术职称，其他人员须具有工程师及以上技术职称。

（四）报价要求：包干价，供应商报价单价及总价限价均不得超过限价表，否则报价无效。

（五）工期要求：满足科研进度要求。

三、报价函递交

符合条件的潜在供应商请将报价函于2023年9月13日15时前递交至成都市太升北路35号4楼C区会议室。

四、询价须知

（一）被询价的供应商必须是有能力提供本次询价采购服务项目的单位，须符合本询价函“二、商务要求”规定的条件；

（二）被询价的供应商必须提供有效的营业执照（或事业单位法人证书），并加盖鲜章。

（三）供应商提供的报价函须密封并加盖公章,外封皮注明供应商全称；并在规定的时间内递交至规定地点；

（四）供应商提供的报价函须提供供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书，法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

（五）有以下情形之一的报价函均为无效报价

1、未按要求签署、盖章、装订和密封的报价函；

2、未按照询价文件内容及要求编写；

3、超过最高限价的报价；

4、未在规定时间递交至规定地点的报价函；

5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，报价无效。

6、相关法律法规规定的其他情形等。

（六）评标办法

经评审，在符合采购要求的前提下，确定有效报价最低的供应商为成交供应商。

（七）重新询价的情形

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

2、经评审后，最终有效报价不足三家。

（八）供应商应当自中标通知书发出次日起30个工作日内，根据询价文件和供应商的报价文件与我司订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，我司将取消其中标资格，同时该供应商三年内不得参与我司外部采购供应项目。

联系人：范女士   联系电话：13540606615

附件1：供应商报价文件(格式)

附件2：项目概况

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2023年9 月 7 日

附件1：

科研项目《四川高原山区高速化公路通行效率提升关键技术研究》外部协作单位采购

报

价

文

件

供应商：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、 报价函…………………………………………………………………(     )

（一）资质…………………………………………………………………（    ）

（二）报价…………………………………………………………………（    ）

（三）服务承诺……………………………………………………………（    ）

（四）联系方式……………………………………………………………（    ）

二、 法定代表人身份证明及授权委托书………………………………(     )

（一）法定代表人身份证明书……………………………………………(     )

（二）授权委托书…………………………………………………………(     )

三、 业绩证明………………………………………………………………(     )

一  报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的科研项目《四川高原山区高速化公路通行效率提升关键技术研究》外部协作单位采购（项目名称）询价采购函，接受贵方询价函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

（一）资质

1. 营业执照（或事业单位法人证书）；

2. 参与本项目的人员信息：参与人员不少于5人，其中：项目负责人须具有高级及以上技术职称，其他人员须具有工程师及以上技术职称；参与人员均须附身份证及技术职称证书。

（二）报价

报价格式参照下表：

| 序号 | 项目 |  | 数目/规格 | 单价（ 万元） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶模拟试验 | 以具备通行效率提升的潜在路段为研究对象，提取道路沿线的运行速度，车辆加速度、轨迹、视距，驾驶人注视点位、注视时间等指标，同时以问卷调研的方式，统计驾驶人对标志标线设置的视认情况。费用包括试验设备及场地使用费、试验材料与测试元器件购置费、人工费等 | 10/组 |  |  |
| 2 | 交通仿真试验 | 通过交通仿真分析，收集车辆位置、类型、速度、车头时距、时间间隔等交通数据，构建VISSIM仿真模型，选用Wiedemann99跟车模型并进行相应参数标定。费用包括试验设备及场地使用费、试验材料与测试元器件购置费、数据监测与采集系统、人工费等 | 20/组 |  |  |
| 3 | 现场测试-获取实测数据 | 在车辆上装载仿真平台，进行实际驾驶试验，对VISSIM仿真模型中的相关参数进行标定，从而使仿真结果与实际更加贴合。费用包括设施设备费、车辆使用费、人工费等 | 1/次 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（三）服务承诺

对本项目的技术支持及后期服务等。

（四）联系方式

单位联系人：姓名                  联系电话：

项目负责人：姓名                  联系电话（手机）：

供应商名称：             （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

20    年   月   日

一、营业执照（或事业单位法人证书）

二、参与本项目的人员信息

（一）参与人员信息表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 从事专业 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目负责人 |

（二）身份证及技术职称证书

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                                    (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字可以是亲笔签名，也可以使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我方委托代理人，以我方的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托代理人报价时；法定代表人亲自投标不附此页。

三  业绩证明

附件2

项目概况

1、项目概述

《四川省高原山区高速化公路通行效率提升关键技术研究》为公司自立科技研发项目，立项编号为232022007，于2022年7月5日通过公司党委会审议立项。

本课题依托G548线色达色柯镇至翁达镇段改建工程勘察设计项目，针对以下高速化公路通行效率提升的关键性技术问题开展研究。

（1）线形复杂、多坡多弯、交通流复杂等特性导致车辆通行效率的提升无法针对全线，具备通行效率提升的路段难以确定。

（2）山区高速化公路在设计时使用的设计速度控制指标较低，在低速度的限制下，小客车的超车需求无法满足。

（3）针对客货车车型的不同，在低技术指标体系下分车型提速的阈值无法确定。

（4）无法对全线标志标线的视认性进行客观的分析。

拟提交的研究成果及形式：

（1）形成《四川省高原山区高速化公路通行效率提升关键技术研究》总报告1份。

（2）公开发表核心期刊论文2篇。

（3）取得软件著作权2项。

2、研究实施方案

2.1研究目标

本研究拟采用文献调研、现场观测和测试、理论分析、数值模拟等综合研究手段，开展四川高原山区高速化公路通行效率提升关键技术研究，提出全线拟采取的提速方法、关键技术措施等，为今后研究高原山区双车道公路高速化关键技术、编纂和修订规范提供基础性的资料。

2.2主要内容

2.2.1高原山区双车道公路具备通行效率提升路段识别体系研究

（1）资料调研

采用文献查阅、对比分析、模型试验、理论分析的方法针对高原山区环境与一般公路环境的不同对两种环境的线形指标差异性进行研究，找出造成高原山区环境不同于一般公路环境的关键因素，进而确定这些因素下设计速度与几何设计指标的关系。

（2）路段识别

结合设计速度与几何设计指标的关系，通过理论分析初步确定山区高速化公路不同设计速度下的几何设计指标的参考值，进而构建高原山区双车道公路具备通行效率提升路段识别体系，并对高原山区高速化公路全线进行核查，识别出具备通行效率提升的潜在路段，并加以分段识别，为后续通行效率提升方法提供研究对象。

2.2.2基于驾驶模拟技术的高原山区双车道公路高速化改造优化设计研究

（1）驾驶模拟

以具备通行效率提升的潜在路段为研究对象，提取道路沿线的运行速度，车辆加速度、轨迹、视距，驾驶人注视点位、注视时间等指标，同时以问卷调研的方式，统计驾驶人对标志标线设置的视认情况。

（2）分段控制优化

通过对道路沿线的运行速度，车辆加速度、轨迹、视距，驾驶人注视点位、注视时间等指标进行分析，判别出需要优化和控制的路段；通过驾驶人对标志标线设置的视认情况进行分析，对交通标志标线的合理位置进行优化研究。

2.2.3基于安全/效率的高原山区双车道公路提速方法研究

（1）交通仿真

针对客货车分车型提速的需求，通过交通仿真分析，收集车辆位置、类型、速度、车头时距、时间间隔等交通数据，同时构建VISSIM仿真模型，选用Wiedemann99跟车模型并进行相应参数标定，对超车车道长度、交通量、设计速度3个因素进行仿真。

（2）数值模拟和模型试验

通过数值模拟和模型试验，根据车辆位置、类型、速度、车头时距、时间间隔等交通数据筛选车队，分别建立速差、平均速度数据库，进行正态分布检验，并建立以客货车速差为自变量、以平均速度为因变量的非线性回归模型，通过与无货车混行车队的平均速度进行比较得到影响通行效率的客货车速差阈值，为高原山区双车道公路分车型提速提供参考；对得到的双车道公路不同交通量和超车车道长度下的平均运行速度进行回归分析，为高原山区双车道公路超车车道的设置提供依据。

2.2.4交通安全保障策略研究

（1）系统调查

结合高原山区高速化公路交安设施现有布设情况，对公路的标志、标线、护栏等设置情况进行调查。

（2）交安设施优化

基于驾驶仿真与交通仿真的研究成果分析高原山区双车道公路提速对交通信息的需求以及对现有交通标志的适应性，提出满足提速要求的交通标志信息需求和设置技术要求，通过对高原山区双车道公路提速的需求分析，提出满足提速要求的交通组织方式，并根据提速路段提出高原山区双车道公路高速化交安设施布设及优化方案。

3、依托工程概况

G548线色达色柯镇至翁达镇段工可推荐按双向两车道二级公路标准建设，全长约81km。全线设隧道3470m/5座，其中长隧道1305m/1座，中、短隧道2165m/4座；桥梁3028m/35座，其中大中桥梁2580m/21座，小桥448米/14座，涵洞217道。全线桥隧比约8.00%。

G548线色达色柯镇至翁达镇段作为川西高原山区公路的典型代表，有打通县域对外交通瓶颈，提高路网运输能力，构建出入色达县公路高速化的强烈需要，局部段落(如色柯镇滨河路、霍西乡至旭日乡段等)受房屋拆迁、色曲河流弯曲、地形等影响，道路线形复杂，区域特征明显，适合开展高原山区公路高速化应用研究。

4、研究工作进度计划

项目总进度计划表

| 时间期限 | 完成的具体内容及取得的阶段性成果 |
| --- | --- |
| 2022年6月- 2022年12月 | 研究高原山区环境与一般公路环境下的线形指标差异性；研究山区高速化公路不同设计速度下的几何设计指标的参考值，进而构建高原山区双车道公路具备通行效率提升路段识别体系。 |
| 2023年1月- 2023年6月 | 研究分析模拟驾驶下道路沿线的运行速度，车辆加速度、轨迹、视距，驾驶人注视点位、注视时间等指标；研究分析模拟驾驶下驾驶人对标志标线设置的视认情况。 |
| 2023年7月- 2023年12月 | 针对客货车分车型提速和客车提速超车的需求，通过交通仿真分析，收集车辆位置、类型、速度、车头时距、时间间隔等交通数据；分别建立速差、平均速度数据库，进行正态分布检验，进而确定影响通行效率的客货车速差最大阈值；同时构建VISSIM仿真模型并进行相应参数标定，结合停车视距、超车视距的影响对附加车道长度、交通量、设计速度3个因素进行仿真；在此基础上，研究附加车道长度和交通量对平均运行速度的影响，为双车道公路附加车道的设置提供思路 |
| 2024年1月- 2024年5月 | 撰写研究报告、结题验收。 |